|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2025/2026 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Desenvolvimento de Aplicações

| Grupo: PL2 | Docente: |
| --- | --- |
| Nº 2025193333 | Thomaz Cortez Faria Barrago |
| Nº 2025179153 | Paulo Zhang Liu |

ÍNDICE

Índice de Figuras	4

Índice de Tabelas	5

1	Introdução	6

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	7

2.1	Análise Concorrencial	7

2.1.1	AnyList	7

2.1.2	Bring!	8

2.1.3	YNAB (You Need A Budget)	9

2.1.4	Comparação dos Sistemas	9

2.1.5	Enquadramento da análise concorrencial no SI	10

2.2	Wireframes/Mockups	11

2.3	Diagrama de Classes	14

3	Scrum	15

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	15

3.2	Stakeholders e Scrum Team	15

3.3	User Stories	16

3.4	Execução do projeto	19

3.4.1	Sprint 1 (6 de Maio de 2026)	19

3.4.2	Sprint 2 (20 de Maio de 2026)	20

3.4.3	Sprint 3 (5 de Junho de 2026)	22

3.5	Retrospective Summary do Projeto	25

4	Conclusão	26

# Índice de Figuras

Figura 1 – Wireframe/Mockup do ecrã principal (no exemplo: esq. Wireframe; dir. Mockup)	11

Figura 2 – Diagrama de classes do....	12

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição do AnyList	7

Tabela 2 – Descrição do Bring!	8

Tabela 3 – Descrição do YNAB	9

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	9

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	13

# Introdução

O projeto foi realizado no âmbito da unidade curricular de Desenvolvimento de Aplicações (DA), do Curso Técnico Superior Profissional de Programação de Sistemas de Informação do Instituto Politécnico de Leiria. O objetivo deste relatório é descrever e documentar o processo de desenvolvimento do projeto final, desde a especificação do sistema até à sua implementação e avaliação.

O iShopping é uma aplicação desktop desenvolvida em C# com Windows Forms, destinada à gestão de compras domésticas de um agregado familiar. A aplicação permite gerir orçamentos mensais, planear listas de compras, registar artigos obtidos e consultar estatísticas de consumo. O projeto foi desenvolvido em união com a unidade curricular de Metodologia de Desenvolvimento de Software, na aplicação da metodologia ágil Scrum e na modelação do sistema através de diagramas de classes e modelo de dados usando o website Jira.

O desenvolvimento foi planeado em três sprints, seguindo os princípios do Scrum, com definição de User Stories, estimativa em Story Points e revisão contínua do trabalho realizado. A equipa é composta por dois elementos: Thomaz e Paulo.

## Sumário executivo

No capítulo 1 é feita a introdução do , descrevendo os seus objetivos, a equipa envolvida e a metodologia de desenvolvimento adotada.

No capítulo 2 é apresentada a especificação do sistema, incluindo a análise concorrencial a sistemas similares existentes no mercado, os wireframes e mockups para a aplicação, e o diagrama de classes que modela a estrutura de dados da aplicação.

No capítulo 3 é descrita a aplicação da metodologia Scrum ao projeto, identificando os stakeholders, a equipa do Scrum, as User Stories definidas e a execução detalhada de cada sprint, incluindo o trabalho planeado e realizado, terminando com uma retrospetiva global do projeto.

E no capítulo 4, são apresentadas as conclusões do projeto, refletindo sobre os resultados obtidos, as dificuldades encontradas e possíveis melhorias futuras.

# Especificação do Sistema

Neste capítulo é apresentado a especificação do sistema iShopping, incluindo os seus objetivos, o problema que pretende resolver e uma análise concorrencial a sistemas similares.

O iShopping é uma aplicação desktop de gestão de compras domésticas para agregados familiares, permitindo planear listas de compras, gerir orçamentos mensais e acompanhar despesas em tempo real. O problema que pretende resolver é a falta de controlo financeiro nas compras do quotidiano, onde muitas famílias não têm forma organizada de comparar o previsto com o real ou acompanhar a evolução dos gastos. Os principais stakeholders são os membros do agregado familiar que utilizam a aplicação.

Como impactos positivos destacam-se a maior consciência financeira, a redução de desperdício e a melhor gestão do orçamento mensal. Como impacto negativo, o registo manual de todos os itens pode ser percecionado como trabalhoso face a aplicações mais simples.

## Análise Concorrencial

Para a análise concorrencial foram selecionadas três aplicações com funcionalidades relacionadas com a gestão de compras e orçamentos domésticos: AnyList, Bring! e YNAB.

### AnyList

A próxima tabela resume as características do sistema AnyList.

Tabela 1 – Descrição do AnyList

| Nome: | AnyList |
| --- | --- |
| Site: | https://www.anylist.com |
| Descrição: | Aplicação móvel e web focada em listas de compras colaborativas para famílias e grupos. Permite criar e partilhar listas em tempo real entre vários utilizadores, com sugestões automáticas de artigos. |
| Vantagens: | Interface simples e intuitiva; sincronização em tempo real; colaboração familiar; sugestões automáticas de artigos; integração com receitas |
| Desvantagens: | Gestão de orçamento muito limitada; sem controlo financeiro detalhado; sem análise de gastos por categoria |
| O que falta: | Gestão de orçamento mensal; comparação entre itens previstos e não previstos; histórico financeiro; sugestão de listas baseada em histórico |

### Bring!

A próxima tabela resume as características do sistema Bring!

Tabela 2 – Descrição do Bring!

| Nome: | Bring! |
| --- | --- |
| Site: | https://www.getbring.com |
| Descrição: | Aplicação móvel de lista de compras com interface visual baseada em ícones de produtos. Focada na experiência de utilização rápida e colaborativa, permitindo partilhar listas com familiares e amigos em tempo real. |
| Vantagens: | Interface muito visual e apelativa; rápida de utilizar; colaboração em tempo real; disponível em múltiplas plataformas; suporte a múltiplas listas |
| Desvantagens: | Sem qualquer funcionalidade de gestão de orçamento; sem registo de preços ou gastos; sem histórico financeiro |
| O que falta: | Controlo de orçamento; registo de preços unitários; comparação entre planeado e adquirido; estatísticas de consumo; sugestão de compras baseada em histórico |

### YNAB (You Need A Budget)

A próxima tabela resume as características do sistema YNAB.

Tabela 3 – Descrição do YNAB

| Nome: | YNAB – You Need A Budget |
| --- | --- |
| Site: | https://www.ynab.com |
| Descrição: | Aplicação web e móvel de gestão de orçamento pessoal e familiar baseada na metodologia "zero-based budgeting". Permite definir categorias de despesas, atribuir orçamentos mensais e registar transações. |
| Vantagens: | Gestão de orçamento muito detalhada; relatórios financeiros avançados; metodologia comprovada de controlo financeiro; sincronização bancária automática |
| Desvantagens: | Não é focada em compras domésticas; sem planeamento de listas de compras; custo de subscrição elevado; curva de aprendizagem alta |
| O que falta: | Planeamento de listas de compras; registo de itens previstos vs não previstos; modo de compra em tempo real; sugestão de lista baseada em histórico de compras |

### Comparação dos Sistemas

De seguida uma tabela mostrando a comparação entre os sitemas.

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| Características/ funcionalidades | AnyList | Bring! | YNAB |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestão de orçamento mensal | Não | Não | Sim |
| Controlo financeiro por compra | Não | Não | Parcial |
| Planeamento de lista de compras | Sim | Sim | Não |
| Itens previstos vs não previstos | Não | Não | Não |
| Registo de preço unitário | Não | Não | Sim |
| Colaboração familiar | Sim | Sim | Parcial |
| Histórico de compras | Limitado | Não | Sim |
| Estatísticas de consumo | Não | Não | Sim |
| Sugestão de lista por histórico | Não | Não | Não |
| Exportação de dados | Não | Não | Sim |
| Modo de compra em tempo real | Não | Sim | Não |
| Alerta de orçamento excedido | Não | Não | Sim |

### Enquadramento da análise concorrencial no SI

Os três sistemas foram escolhidos por representarem abordagens distintas ao problema: o AnyList pela simplicidade colaborativa, o Bring! pela experiência visual e o YNAB pelo controlo financeiro avançado.

A análise revelou que nenhum combina numa única solução o planeamento de compras com controlo financeiro orientado ao agregado familiar, o que representa precisamente o espaço que o iShopping ocupa. Esta conclusão reforçou decisões de desenvolvimento como o modo de compra em tempo real, as estatísticas de consumo e a sugestão automática de orçamento e lista de compras.

## Wireframes/Mockups

## Diagrama de Classes

<diagrama de classes e breve explicação>

Figura 2 – Diagrama de classes do iShopping

# Scrum

Nesta seccção é apresentada vários tópicos sobre o tema do Scrum, tais como: a aplicação da mesma, os Stakeholders e o Scrum Team, as User Stories e os seus critérios de aceitação, também como foi a execução do projeto.

## Aplicação do Scrum ao Projeto

O Scrum foi aplicado ao projeto iShopping com algumas adaptações, justificadas pela dimensão reduzida da equipa, sendo apenas dois elementos. Não existiu um Scrum Master dedicado a tempo inteiro, onde o papel foi partilhado entre os dois membros da equipa em conjunto com as responsabilidades de desenvolvimento.

As reuniões decorreram em formato pessoal e digital, através da plataforma Discord.

Os eventos Scrum seguidos foram o Sprint Planning, o Weekly Scrum e a Sprint Retrospective.

O projeto foi dividido em 3 sprints, cada uma com a duração de 2 semanas. A Definition of Done adotada estabelece que uma User Story está concluída quando: a funcionalidade está implementada e funcional, o código está integrado no repositório GitHub sem erros de compilação, e os critérios de aceitação definidos foram verificados.

As ferramentas utilizadas foram o Jira para gestão do product backlog e acompanhamento das sprints, e o GitHub para controlo de versões do código.

## Stakeholders e Scrum Team

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Guilherme Pereira | - Definição dos requisitos do sistema - Validação das entregas - Avaliação do produto final |
| Product Owner | Thomaz Barrago | - Gestão do product backlog - Priorização das User Stories - Validação dos critérios de aceitação |
| Scrum Master | Paulo Liu | - Facilitação dos eventos Scrum - Remoção de impedimentos - Garantia do cumprimento do processo |
| Development Team | Thomaz Barrago, Paulo Liu | - Desenvolvimento da aplicação - Implementação das User Stories - Realização de testes |

## User Stories

| Título: US1 – Autenticar na aplicação | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Como utilizador, quero autenticar-me com as minhas credenciais para que apenas utilizadores registados possam aceder à aplicação. Critérios de Aceitação: - O login exige username e password obrigatórios - Credenciais inválidas devem mostrar mensagem de erro - O Id do utilizador autenticado deve ficar guardado durante toda a sessão |  |
| Título: US2 – Gerir utilizadores | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero gerir os utilizadores da aplicação para que todos os membros possam ter acesso ao sistema. Critérios de Aceitação: - É possível criar, visualizar, editar e apagar utilizadores - O campo username deve ser único - Os campos username e password são obrigatórios |  |
| Título: US3 – Gerir Tipos de Artigo | SP: 3 |
| Descrição: Como utilizador, quero gerir os tipos de artigo para que os artigos possam estar organizados por categorias. Critérios de Aceitação: - É possível criar, visualizar, editar e apagar tipos de artigo - O nome do tipo de artigo é obrigatório - Deve ser apresentada a lista de todos os tipos existentes |  |
| Título: US4 – Gerir Artigos | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero gerir os artigos disponíveis para que possam ser utilizados no planeamento e execução de compras. Critérios de Aceitação: - É possível criar, visualizar, editar e apagar artigos - Cada artigo pertence a um Tipo de Artigo - A lista de artigos pode ser filtrada por tipo ou mostrar todos - O nome do artigo é obrigatório |  |
| Título: US5 – Gerir Orçamento mensal | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero definir e gerir o orçamento mensal para que exista um limite de despesa controlado para as compras do mês. Critérios de Aceitação: - Existe apenas um orçamento por mês - É possível criar, visualizar, editar e apagar orçamentos - Fica registado quem criou e quem alterou o orçamento - O valor do orçamento é obrigatório e numérico |  |
| Título: US6 – Planear uma lista de compras | SP: 8 |
| Descrição: Como utilizador, quero criar uma lista de compras com artigos e quantidades previstas para que a compra possa ser organizada antecipadamente. Critérios de Aceitação: - É possível criar uma lista de compras com nome e data - Devem poder ser adicionados itens previstos com artigo e quantidade - Na seleção do artigo, deve primeiro ser escolhido o tipo para filtrar os artigos disponíveis - Fica registado o utilizador que criou a lista e a data de criação |  |
| Título: US7 – Visualizar e filtrar compras | SP: 3 |
| Descrição: Como utilizador, quero visualizar todas as minhas compras e filtrá-las por estado para que possa gerir facilmente as compras em aberto e as fechadas. Critérios de Aceitação: - É possível listar todas as compras - É possível filtrar por estado (aberta / fechada) - A lista apresenta informações relevantes como nome, data de criação e estado |  |
| Título: US8 – Editar uma compra planeada | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero editar uma compra que ainda não foi fechada para que possa ajustar os itens planeados antes de ir às compras. Critérios de Aceitação: - Só é possível editar compras que não estejam fechadas - É possível adicionar, editar e remover itens previstos - Compras fechadas podem ser consultadas apenas em modo leitura - Fica registado o utilizador que alterou e a data de alteração |  |
| Título: US9 – Registar itens adquiridos durante a compra | SP: 8 |
| Descrição: Como utilizador, quero registar os artigos que estou a adquirir com quantidade e preço unitário para que a compra fique devidamente documentada. Critérios de Aceitação: - Para cada item previsto, é possível indicar quantidade adquirida e preço unitário - O orçamento disponível para o mês deve ser visível e atualizado em tempo real - Caso o orçamento seja ultrapassado, deve aparecer um aviso bem visível - Os campos quantidade e preço unitário são obrigatórios |  |
| Título: US10 – Adicionar itens não previstos durante a compra | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero adicionar artigos não planeados durante a compra para que despesas imprevistas também fiquem registadas. Critérios de Aceitação: - É possível adicionar qualquer artigo como item não previsto - Devem ser inseridos quantidade adquirida, preço unitário e opcionalmente observações - O item não previsto entra imediatamente como adquirido - Afeta o orçamento disponível do mês em tempo real |  |
| Título: US11 – Fechar uma compra | SP: 3 |
| Descrição: Como utilizador, quero fechar uma compra concluída para que fique registada como finalizada e não possa ser alterada. Critérios de Aceitação: - O fecho da compra é efetuado no formulário do modo Compra - Fica registada a data e hora do fecho e o utilizador que a fechou - Após fechada, a compra passa para estado "fechada" e não pode ser editada |  |
| Título: US12 – Exportar compras fechadas para CSV | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero exportar as minhas compras fechadas para um ficheiro CSV para que possa analisar os dados externamente. Critérios de Aceitação: - Apenas compras fechadas são exportadas - O ficheiro CSV usa ponto e vírgula como separador - A primeira linha contém os cabeçalhos: NomeCompra, DataCriacao, DataFechada, NomeArtigo, ArtigoPrevisto, ArtigoNaoPrevisto, QuantidadePrevista, QuantidadeAdquirida, PrecoUnitario |  |
| Título: US13 – Consultar estatísticas de orçamento | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero consultar os valores de orçamento e total gasto por mês para que possa acompanhar a evolução das despesas ao longo do tempo. Critérios de Aceitação: - É apresentada uma listagem por mês com: orçamento definido, total de compras e diferença entre os dois - Apenas meses com dados registados aparecem na listagem |  |
| Título: US14 – Consultar estatísticas de compras fechadas | SP: 5 |
| Descrição: Como utilizador, quero ver a percentagem de artigos previstos e não previstos por compra fechada para que possa avaliar a qualidade do meu planeamento. Critérios de Aceitação: - A listagem inclui todas as compras fechadas - Para cada compra é mostrada a percentagem de artigos previstos e não previstos |  |
| Título: US15 – Obter sugestão de orçamento para o próximo mês | SP: 8 |
| Descrição: Como utilizador, quero receber uma sugestão de orçamento baseada nos meses anteriores para que possa definir um valor mais informado. Critérios de Aceitação: - A sugestão é calculada com base nos orçamentos dos meses anteriores - O valor sugerido é apresentado na janela de estatísticas, num separador dedicado |  |
| Título: US16 – Obter sugestão de lista de compras | SP: 8 |
| Descrição: Como utilizador, quero receber uma sugestão de lista de compras baseada na semana atual do mês para que possa planear as compras de forma mais eficiente. Critérios de Aceitação: - A sugestão tem em conta a semana do mês atual (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª) - É baseada nas listas criadas nessa mesma semana dos meses anteriores - A sugestão é apresentada no mesmo separador da sugestão de orçamento |  |

## Execução do projeto

### Sprint 1 (6 de Maio de 2026)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 1.

#### Sprint Planning

| Data: | 6 de Maio de 2026 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <6 de Maio de 2026> |
| --- | --- |
| Thomaz - O que vai fazer esta semana: - Criação do GitHub para o projeto - Criação das User Stories e dos respetivos critérios de aceitação - Desenvolvimento da estrutura base do projeto - Dificuldades que prevê: - (nada) Paulo - O que vai fazer esta semana: - Criação do Diagrama de Classes - Implementação da Base de Dados - Desenvolvimento da estrutura base do projeto - Dificuldades que prevê: - (nada) |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <6 de Maio de 2026> |
| --- | --- |
| Conclusões: - Pontos Positivos: Tudo foi concluído no prazo - Pontos Negativos: (Nada) |  |

### Sprint 2 (20 de Maio de 2026)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 2.

#### Sprint Planning

| Data: | <20 de Maio de 2026> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <20 de Maio de 2026> |
| --- | --- |
| Thomaz - O que fez na semana anterior: - Criação do GitHub para o projeto - Criação das User Stories e dos respetivos critérios de aceitação - Desenvolvimento da estrutura base do projeto - O que vai fazer esta semana: - Wireframes - Critérios de aceitação das U.S - Gerir utilizadores - Visualizar e filtrar compras - Introdução - Dificuldades que prevê: - (Nenhuma) Paulo - O que fez na semana anterior: - Criação do Diagrama de Classes - Implementação da Base de Dados - Desenvolvimento da estrutura base do projeto - O que vai fazer esta semana: - Analise concorrencial - Ficheiro README.md - Autenticar na aplicação - Gerir Tipos de Artigo - Gerir Artigos - Dificuldades que prevê: - (Nenhuma) |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <20 de Maio de 2026> |
| --- | --- |
| Conclusões: - Pontos Positivos: Tudo foi concluído no prazo - Pontos Negativos: (Nada) |  |

### Sprint 3 (5 de Junho de 2026)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | <5 de Junho de 2026> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <5 de Junho de 2026> |
| --- | --- |
| Thomaz - O que fez na semana anterior: - Wireframes - Critérios de aceitação das U.S. - Gerir utilizadores - Visualizar e filtrar compras - Introdução - O que vai fazer esta semana: - Obter sugestão de lista de compras - Planear uma lista de compras - Stakeholders - Conclusões - Relatório de DA - Retrospetiva do projeto - Obter sugestão de orçamento para o próximo mês - Consultar estatísticas de orçamento - Consultar estatísticas de compras fechadas - Dificuldades que prevê: - (Nenhuma) Paulo - O que fez na semana anterior: - Analise concorrencial - Ficheiro README.md - Autenticar na aplicação - Gerir Tipos de Artigo - Gerir Artigos - O que vai fazer esta semana: - Editar uma compra planeada - Gerir Orçamento mensal - Aplicação do Scrum no projeto - Registar itens adquiridos durante a compra - Adicionar itens não previstos durante a compra - Relatório de DA - Fechar uma compra - Retrospetiva do projeto - Dificuldades que prevê: - (Nenhuma) |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <5 de Junho de 2026> |
| --- | --- |
| Conclusões: - Pontos Positivos: Tudo foi concluído no prazo - Pontos Negativos: (Nada) |  |

## Retrospective Summary do Projeto

| Things that went well |  |
| --- | --- |
| - Uso das tecnologias - Divisão de tarefas |  |
| Things that could have gone better |  |
| - Estimativas das User stories |  |
| Things that surprised us |  |
| - Alguns bugs inesperados |  |
| Lessons learned |  |
| - A importância das divisões de tarefas - Importância dos critérios de aceitação bem escritos |  |
| Final Thoughts |  |
| Things to keep: - ... - ... - ... Things to change: - ... - ... - ... |  |

# Conclusão

Ao longo das 3 sprint o projeto iShopping foi concluído com sucesso, com as implementações e funcionalidades planeadas, principalmente a gestão das compras e dos orçamentos e também conseguir fazer um recibo no final. Durante o desenvolvimento da aplicação alguns problemas foram surgindo como erro na execução do programa, lógica do código não funcional e etc. Para a correção do problema de execução foi utilizado o GitHub Desktop para verificar qual a linha adicionada que o erro apareceu e nos problemas de lógica foi utilizado a inteligência artificial e alguns site/forums sobre a programação.

Foram utilizadas algumas IA’s para a ajuda neste projeto para ajudar no relatório/código e revisão do mesmo.